# Zápis ze zasedání rady svazku dne 24. 10. 2023

Dne 24. 10. 2023 se od 14.00 hod. uskutečnilo řádné zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ v zasedací místnosti MÚ Sokolov

Přítomni:	dle prezenční listiny: Jan Picka, František Pešek, Miroslav Toncar, Miloš Matoušek, Jaroslav Bělíček, Zdeněk Bednář, Patrik Pizigner (v zastoupení), Josef Radek

Omluveni: Anna Klímová, Lenka Baštová, Marek Choc

Neomluveni: Robert Zelenka, Lucie Hostašová, Jiří Stehlík, Michal Kováč

Úvodní jednání

Úvod řádného jednání

V jednací místnosti MÚ Sokolov přítomné přivítal předseda mikroregionu pan Jan Picka. Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná.

Předseda Mikroregionu přečetl návrh programu jednání rady svazku, který byl upraven dle vůle Rady svazku. Rada svazku tento program jednání jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

| 1/ | Projednání realizované akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům (zejména k hlavnímu dodavateli stavby), projednání návrhu víceprací, vč. projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace, vč. podání komplexní informace o stavu finančních prostředků Mikroregionu Sokolov – východ a projednání budoucího financování Mikroregionu Sokolov – východ, vč. projednání technického stavu stavby s přihlédnutím na provozní bezpečnost a výstupů z kontrolních dnů |
| --- | --- |
| 2/ | Různé |

Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje program jednání bez výhrad.

Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

- Projednání realizované akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům (zejména k hlavnímu dodavateli stavby), projednání návrhu víceprací, vč. projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace, vč. podání komplexní informace o stavu finančních prostředků Mikroregionu Sokolov – východ a projednání budoucího financování Mikroregionu Sokolov – východ, vč. projednání technického stavu stavby s přihlédnutím na provozní bezpečnost a výstupů z kontrolních dnů

  - Manažer mikroregionu Sokolov – východ informoval všechny účastníky o aktuální problematice cyklostezky Chodov Loket přes Nové Sedlo na základě projednání technického stavu stavby a výstupů z kontrolních dnů (pokračování stavby), problematika dodání asfaltového povrchu, vícepráce, méněpráce.

  - Manažer mikroregionu Sokolov – východ informoval všechny účastníky o výzvě kterou doručila PČR do DS MSV, včetně souvislostí.

  - Dále byla Rada svazku MSV informována o konání mimořádného zastupitelstva města Nové Sedlo, které se bude konat dne 30. 10. 2023 od 15:00 hod., za účasti zástupců města Chodov, Sokolov a manažera MSV (projednání mimořádného příspěvku).

  - Dále byla Rada svazku MSV informována, že dne 04. 10. 2023 vystavil hlavní dodavatel stavby fakturu na částku 1.426.372,29 Kč. Je na rozhodnutí RS MVS, zda tato faktura bude uhrazena z vlastních zdrojů či z úvěru (uhrazení z vlastních zdrojů předpokládá převod finančních prostředků z účtu u ČNB na běžný účet KB).

Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje postup ve věci vybudování cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo. Rada svazku MSV schvaluje úhradu poslední vystavené faktury ze dne 04. 10. 2023 z vlastních zdrojů MSV a pověřuje předsedu MSV k podpisu všech dokladů a dokumentů souvisejících s úhradou, manažera pak přípravou podkladů a úhradě. V otázce cyklostezky se navrhuje, aby byl povrch dokončen co nejdříve kvůli uplatnitelnosti nákladů pouze do konce roku.

Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

- Různé

Dozorčí orgán mikroregionu Sokolov – východ – RSMSV schválila několikrát odložení činnosti dozorčího orgánu MSV, tento orgán měl tyto členy: Ing. Věra Baumannová, Ing Josef Radek a František Pešek. Dle statutu dozorčího orgánu se členové DO mají scházet minimálně 1x ročně. Je nutné zvolit nového člena dozorčího orgánu nebo suspendovat činnosti dozorčího orgánu pro tento rok.

Do konce roku musí proběhnout ještě kontrola hospodaření MSV 23. 11. 2023 (průběžná) a schůze inventarizační komise ke 31. 12. 2023 (jmenování členů IK do 14. 12. 2023)

Usnesení č. 3: Rada svazku ruší schůzi dozorčího orgánu v roce 2023, o dalším postupu bude rozhodnuto v roce 2024. Důvodem pro zrušení letošního DO je zejména mimořádně časté konání RS MSV, kde mají všichni členové RS MSV k dispozici požadované informace.

Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Manažer MSV požádal AK VINDICITA o zvážení, zda by bylo možné jménem MSV nahlédnout do vyšetřovacího spisu PČR s tím, že MSV je v postavení poškozeného.

Vzato na vědomí.

Manažer MSV informoval přítomné, že bylo přijato rozpočtové opatření č. 4 se slovním odůvodněním.

Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Zapsal: Daniel Tomín	……..……………

Ověřovatel zápisu: (Josef Radek) …………………………………………

……..……………

V Sokolově dne 				           			 Jan Picka

předseda svazku