## 6	Seznam projektů podle priorit

Vysvětlivky:	přeškrtnuté položky jsou již zrealizované nebo zrušené

verze 2 na podzim 2004 – modré položky – nově vložené; část 2. Turistika předělána zcela, proto nové položky nevyznačovány

verze 3, únor 2007 – zelené položky – nově vložené nebo přepsané; vymazány projekty obcí, které ze svazku vystoupily

nevyplněno - nedá se v současnosti odhadnout

Zkratky:	PD – projektová dokumentace, ÚR – územní řízení, SP – stavební povolení, ÚP – územní plán, SUAS – Sokolovská uhelná a.s., KSÚS – Krajská správa a údržba silnic, VSOZČ – Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, VSMOS – Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska, VAK – Vodovody a kanalizace, a.s.

- Rozvoj průmyslu a řemesel

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Obec | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prostory pro podnikání | Rekonstrukce zdrav. stř. | Vintířov | ÚR, žádost o SP | 12 mil. Kč | obec | 2002 |
| 2 | Nabídka vhodných ploch a objektů pro podnikání |  | Vintířov |  |  | obec |  |
| 3 | Daňčí obora – Hory |  | Loket, Hory | PD k ÚR | 12 mil Kč | Město | 2003 |
| 4 | Databáze investičních příležitostí | Soubor všech v regionu volných objektu a ploch vhodných pro podnikání a investiční výstavbu | Mikroregion | Záměr | 300 tis. Kč | obce | 2002 – 2003 |
| 5 | Průmyslová zóna | Průmyslová zóna Sokolov – východ Průmyslová zóna Nové Sedlo | Sokolov, Staré Sedlo Nové Sedlo | Záměr, bude potřeba změna ÚP Starého Sedla Projekt pro ÚR | 70 mil. Kč 106 mil. Kč bez DPH | mikroregion +SUAS mikroregion | 2010 2010 |
| 6 | Rekreační areál Michal | Zóna rekreace a podpory podnikání kolem nové vodní nádrže | Sokolov | Záměr | 20 mil. Kč | SU,a.s., Mikroregion | 2004 |
| 7. | Technologické centrum Karlovarského kraje | Vybudování technologického centra Karlovarského kraje pro podporu podnikání v sofistikovaných oborech | Mikroregion | Studie rozvoje | 250 mil. Kč | Kraj, SU a.s., RHK | 2004 -2008 |

- Rozvoj turismu a cestovního ruchu

2. 1	Budování významných atraktivit

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Umístění | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přestavba severního paláce hradu Loket | Přestavba severního paláce hradu Loket | Loket | PD k ÚR, pracuje se na projektu pro SP | 32 mil. Kč | město | 2010 |
| 2. | Sportovní areál Baník | Vybudování multifunkčního sportovního areálu | Sokolov | Stavební povolení Studie proveditelnosti | 700 mil Kč | město Sokolov | do 2012 |
| 3. | Sokolovský zámek – památka nadregionálního významu | Zatraktivnění nabídky v areálu po vzoru jiných zámků | Sokolov | Námět | 50 mil. Kč | Krajské muzeum Sokolov | do 2012 |
| 4. | Sportovně rekreační areál Michal | Vybudování atraktivní nabídky služeb kolem zrekultivovaného dolu Michal | Sokolov | Zahájená výstavba | 150 mil. Kč | město Sokolov + SUAS | 2003 – 2008 |
| 5. | Dvorana | Rehabilitace městské dvorany na multifunkční Kongresové a lázeňské centrum | Loket | je nutné dotvořit Ideový záměr | 80 - 150 mil. Kč | město Loket a mikroregion | 2008 – 2010 |
| 6. | Statek Bernard –Centrum rozvoje tradičních řemesel | Podnikatelský inkubátor, regionální středisko podpory trad. lid. řemesel, muzeum | Královské Poříčí | Stavební povolení Studie proveditelnosti | 110 mil.Kč | obec a mikroregion | 2004 – 2007 |
| 7. | Hornický park – na základě studie ZRUŠENO | Vybudování živého hornického parku | Vintířov , Nové Sedlo, Chodov | Námět | 80 mil. Kč | mikroregion a SUAS | 2008 – 2010 |
| 8. | Rodeo areál | Vybudování westernového městečka a areálu pro pořádání rodea | Jenišov, Mírová | Námět | 40 mil. Kč | mikroregion | 2008 – 2013 |
| 9. | Zoopark Hory | Dobudování současné obory na veřejnosti přístupný zoopark | Hory | Námět | 10 mil. Kč | Loketské lesy s.r.o. | 2004 – 2007 |
| 10. | Turistický produkt Řeka Ohře | Cílené budování turistického produktu řadou dílčích opatření | Sokolov, Královské Poříčí, Staré Sedlo, Loket a další obce kraje podél celého toku | Záměr |  | mikroregion, obce, podnikatelské subjekty | 2004 – 2010 |

2. 2	Rozvoj a využití pamětihodností

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Umístění | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zpřístupnění církevních staveb | Technická opatření na zpřístupnění pamětihodností (mříže, prosklená zádveří, zabezpečovací systémy) | Mikroregion | Záměr | 3 mil. Kč | mikroregion, církev, obce |  |
| 2. | Boží muka – malé perly církevní architektury v krajině | Postupná obnova a budování nových křížů a božích muk na starých místech – cca 20 ks | Mikroregion – Hory (2 nové kříže na boží muka) | Záměr Záměr | 1 mil. Kč 20 tis. Kč | mikroregion obec | do 2008 |
| 3. | Hřbitovy – významné kulturně historické dědictví mikroregionu | Oprava zdí, kaplí, přístupových cest k hrobům, oprava starých hrobů, zpřístupnění významných pochovaných osobností, údržba umělecky cenných náhrobků | Lomnice, Jenišov, Staré Sedlo, Královské Poříčí (zeď) Sokolov, Nové Sedlo, Loket | Záměr, místy PD | 1 mil. Kč 1,5 mil. Kč 1,15 mil. Kč 0,5 mil.. Kč | obce, mikroregion | 2007 – 2008 2007 – 2008 do 2010 do 2008 |
| 4. | Studánky | Oprava cca 10 studánek, jejich zpřístupnění, budování fontánek, zapojování do turistických produktů | Mikroregion | Záměr | 1 mil Kč | mikroregion, obce | 2004 – 2008 |
| 5. | Stromy – svědci starých časů | Systém evidence, údržby, ochrany a propagace starých stromů v mikroregionu | Mikroregion | Záměr | 500 tis. Kč | mikroregion, obce |  |
| 6. | Zachování pamětihodností pro další generace | Systém evidence a ochrany všech objektů s potenciálem na rozvoj cestovního ruchu | Mikroregion | Záměr | 300 tis. Kč | mikroregion, obce |  |
| 7. | Tvorba nových turistických produktů | Podpora tvorby a tvorba nových turistických produktů – cca 7 | Mikroregion | Záměr | 350 tis. Kč | mikroregion, podnikatelé |  |
| 8. | Pohledy na obce | Pěstování pohledů na obce, vytváření zajímavých panoramat | Mikroregion | Záměr | 500 tis. Kč | mikroregion, obce |  |
| 9. | Budování vyhlídek | Budování a zpřístupňování vyhlídek | Mikroregion | Záměr | 300 tis. Kč | mikroregion, vlastníci pozemků, obce |  |
| 10. | Muzea a výstavy | Projekty na tvorbu muzeí a výstav | Mikroregion | Záměr | 1,3 mil. Kč | mikroregion, obce |  |

2. 3	Budování turistické infrastruktury

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Umístění | Rozpracova- nost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parkoviště v dosahu každé významnější pamětihodnosti | Budování parkovišť a jejich údržba a obnova pro zajištění bezproblémového přístupu pamětihodností | Mikroregion | Záměr | 35 mil. Kč | mikroregion, obce | 2004 – 2013 |
| 2. | Přístupové cesty k pamětihodnostem | Rekonstrukce přístupových cest k pamětihodnostem a to včetně infrastruktur pod nimi | Mikroregion |  | 40 mil. Kč | mikroregion, obce | 2004 – 2013 |
| 3. | Cyklostezky | Výstavba nových stezek pro cyklisty, zasíťování | Mikroregion |  |  | mikroregion, obce, kraj |  |
|  |  | Cyklostezka podél Ohře |  | Studie | 100 mil. Kč |  | 2005 – 2007 |
|  |  | Naučná cyklostezka na rekultivovaných výsypkách |  | Studie | 60 mil. Kč |  | 2006 – 2008 |
|  |  | Místní např. Mírová – Na Cechu |  | Záměr | 0,8 mil. Kč |  | 2007 |
|  |  | Cyklostezka Sokolov – Michal – Staré Sedlo – Slavkovský les |  | PD, výstavba | 15 mil. Kč |  | 2003 – a dále |
|  |  | Cyklostezka podél Svatavy |  | Záměr | 80 mil. Kč |  | 2004 – 2010 |
|  |  | Napojení obcí na další hlavní směry (Lomnice ke Svatavce, Vintířov do Chodova, Nové Sedlo do Lokte, Jenišov do Karlových Varů) |  | Záměr | 15 mil. Kč |  | 2004 – a dále |
|  |  | Síť cyklostezek po městě + trasa Chodov - KV | Chodov | Projekt pro ÚR | 30 mil. Kč | město | 2008 – 2009 |
| 4. | Stojany na kola | Umístění stojanů na kola u pamětihodností a zařízení služeb | Mikroregion | Záměr | 2 mil. Kč | podnikatelé, mikroregion |  |
| 5. | Vodácká tábořiště na Ohři | Dotvoření turistické infrastruktury - sociální zázemí | Královské Poříčí, Sokolov | Projekt | 2 mil. Kč | Obec | 2006 do 2010 |
| 6. | Kulturní zařízení | Projekty na výstavbu, obnovu a údržbu kult. zařízení |  |  |  |  |  |
| 7. | Sportovní zařízení | Výstavba, obnova a údržba sportovních zařízení |  |  |  | mikroregion |  |
|  |  | Vybudování multifunkčního sportovního areálu | Mírová | Záměr | 8 mil. Kč | Mírová | 2006 – 2007 |
|  |  | Sportovní areál | Jenišov | PD, udělány zemní úpravy | 9,5 mil. Kč | Jenišov | do 2012 |
|  |  | Sportovní hala | Nové Sedlo | Záměr |  | Nové Sedlo |  |
|  |  | Sportovní stadion – přemístění Rozšíření hřiště na malou kopanou | Královské Poříčí Královské Poříčí | PD PD | 47 mil. Kč 3,5 mil. Kč | obec obec | 2010 2008 |
|  |  | Hřiště na minigolf - ZRUŠENO | Královské Poříčí |  |  | obec |  |
| 8. | Údržba krajiny | Projekty na trvalou péči o krajinu a krajinotvorné přírodní prvky | Mikroregion |  |  | obce |  |
|  |  | Pravidelná údržba či obdělávání polí a luk |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava a rekonstrukce potoků |  |  |  |  |  |
|  |  | Údržba zeleně v intravilánech, podél komun. a toků |  |  |  |  |  |
|  |  | Likvidace invazních rostlin, |  |  |  |  |  |
| 9. | Přírodní koupaliště | Obnova, výstavba a údržba přírodních koupališť | Mikroregion | Záměr |  | obce |  |
| 10. | Údržba turistických cest | Zajištění údržby, nákup techniky | Mikroregion | Studie | Obce |  |  |
| 11. | Úprava vyhlídkových stezek | Lokalita: pod hradem a v okolí | Loket | Záměr | 10 mil. Kč | obec | 2008 – 2012 |
| 12. | Realizace marketingové studie | Jedná se o realizaci dílčích opatření vyplývajících z nově zpracované marketingové studie | Loket | Záměr |  | obec | 2008 – 2012 |
| 13. | Dokončení statku Bernard | Vybudování parkoviště, amfiteátru aj. | Královské Poříčí | částečně PD | 20 mil. Kč | obec | do 2012 |

2. 4	Rozvoj společenského života

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Umístění | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Putovní poutě mikroregionu | Zavedení tradice poutí do obcí, kde se dosud nepořádají, vytvoření systému střídajících se poutí po mikroregionu (např. nová tradice - pouť uhelných skřítků – akce pro děti , seznámení s regionálními tradicemi) | Mikroregion | Záměr | 1 mil. Kč/ročně | mikroregion, obce | 2004 – a dále |
| 2. | Podpora rozvoje spolkové činnosti v mikroregionu | Projekty na podporu spolků, vyhledávání nových organizačních talentů, vytváření nových spolků, pomoc při tvorbě projektů | Mikroregion | Projekt do SFMP Phare CBC | 300 tis. Kč | mikroregion, obce | 2004 – a dále |
| 3. | Soutěže občanů a spolků | Projekty na organizování soutěží mezi občany nebo spolky např. o nejlepší zahrádku, vánoční výzdobu, předzahrádku, o nejlepší kulturní akci roku ... | Mikroregion | Záměr |  | mikroregion |  |
| 4. | Významné sportovní a kulturní akce – velká turistická atraktivita | Podpora zavádění tradic pořádání významných sportovních a kulturních akcí mezinárodního nebo republikového významu - cca 5 | Mikroregion |  |  | mikroregion, obce | 2004 – a dále |

2. 5	Propagace

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Umístění | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propagační materiály | Tvorba a tisk propagačních materiálů | Mikroregion |  | 5 mil. Kč | mikroregion, kraj, obce, podnikatelé | 2003 – a dále |
|  |  | Zpracování historie malých obcí a tisk monotématických publikací o obcích | 7 malých obcí mikroregionu | Projekt do SFMP Phare CBC | 600 tis. Kč | mikroregion | 2004 |
|  |  | Informační tabule ke všem významnějším pamětihodnostem – 50 ks | Mikroregion | Záměr | 1 mil. Kč | mikroregion | 2004 – a dále |
|  |  | Mapy v návaznosti na turistické produkty | Mikroregion |  |  |  |  |
|  |  | Tématické materiály k jednotlivým objektům | Mikroregion |  |  |  |  |
|  |  | Tématické materiály k turistickým produktům | Mikroregion |  |  |  |  |
| 2. | Budování turistických informačních míst | Zřizování informačních míst v návaznosti na rozvoj významných atraktivit |  |  |  |  |  |
| 3. | Orientační systém | Vybudování jednotného orientačního a komunikačního systému v rámci mikroregionu a v jednotlivých obcích | Mikroregion | Záměr | 2,5 mil. Kč | mikroregion | 2006 – 2007 |
| 4. | Společný systém propagace kulturních, sportovních a společenských akcí | Využití současných kapacit obcí pro jednotný a společný systém prezentace pořádaných akcí s cílem zvýšit jejich návštěvnost | Mikroregion | Záměr | 500 tis. Kč | mikroregion |  |
| 5. | Databáze všech techn., histor. a přír. zajímavostí Plán obnovy památek Propag.materiály Mikroregionu |  | Všechny | Záměr, projekt SFMP PHARE CBC | 800 tis. Kč | mikroregion | 2002, 2003 |

2. 6	Rozvoj kvality služeb

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Umístění | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu | Podpora podnikatelských aktivit, zkvalitnění služeb ubytovacích a restauračních zařízení | Mikroregion | Záměr | 100 mil.Kč | podnikatelské subjekty | 2004 – 2012 |
| 2. | Regionální speciality | Podpora vývoje a zavádění regionálních specialit | Mikroregion |  |  | podnikatelské subjekty |  |
| 3. | Soutěživost mezi podnikateli | Projekty na zajištění soutěživosti podnikatelů v oblasti CR například vyhlašováním soutěží a zveřejňováním porovnávacích testů | Mikroregion |  |  | mikroregion, Hospodářská komora, sdružení a cechy podnikatelů |  |
| 4. | Zajištění čistoty | Údržba čistoty v obcích i mimo ně zvláště podél komunikací (cesty, řeka, potoky) |  |  |  |  |  |
|  |  | Pořádání úklidových akcí |  |  |  |  |  |
|  |  | Pořádání studentských táborů |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozvoj a vybavení technických služeb, nákup nové techniky |  | Studie |  |  |  |
| 5. | Dopravní značení | Vybudování k návštěvníkům přátelského dopravního značení | Mikroregion | Záměr | 1 mil. Kč | KSÚS |  |
| 6. | Nadregionální systém propagace a distribuce vstupenek | Vytvoření nejméně celokrajského systému nabídky velkého portfolia regionálních pamětihodností s možností koupě pernamentek | Kraj | Záměr | 25 mil. Kč | mikroregiony kraje, majitelé památek, obce |  |

- Ochrana a zkvalitňování ŽP

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Obec | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Větrné elektrárny | Výstavba nových alternativních zdrojů energie | mikroregion | Záměr |  | obec | 2007 – 2010 |
| 2. | Štěpkové topení | Výstavba kotelny na obnovitelný zdroj energie | Loket | Záměr | 100 mil. Kč | obec | 2007 – 2010 |
| 3. | Revitalizace parku pod zámečkem | Vybudování arboreta | Královské Poříčí | Záměr | 1 mil. Kč | obec | do 2010 |
| 4. | Dobudování ochranného valu obce | Ochrana před důlní činností | Královské Poříčí | Projekt | 2 mil. Kč | Sokolovská uhelná, a.s. | do 2010 |
| 5. | Projekt rekultivace po ukončení důlní činnosti. | Výhled úprav krajiny po důlní činnosti | Královské Poříčí | Záměr | 1 mil. Kč | Sokolovská uhelná, a.s. | 2010 |
| 6. | Sanace „Rokle Rudolec“ | Odstranění ekologických zátěží, terénní úpravy | Rudolec | Záměr | 5 mil.Kč | obec | 2009 2010 |
| 7. | Park ČSM | Rekonstrukce největšího městského parku | Chodov | Projekt pro SP | 15 mil. Kč |  | 2009 |
| 8. | Chodov – revitalizace krajiny a parkové úpravy | Přeměna bývalých sádek v rekreační zónu pro občany | Chodov | Projekt pro ÚR | 16,6 mil. Kč |  | 2010 |
| 9. | Lesopark | Zřízení rekreační zóny | Chodov | Studie proveditelnosti | 22 mil. Kč |  | 2012 |
| 10. | Bílá voda – příměstský park | Rekonstrukce Smolnického kopce a jeho přeměna v rekreační zónu | Chodov | Architektonická studie | 30 mil. kč |  | 2010 – 2011 |
| 11. | Odpadové hospodářství | Přemístění sběrného dvora | Chodov | Plán odpadového hospodářství | 10 mil. Kč |  | 2009 – 2010 |
| 12. | Revitalizace území kolem budovy MÚ | Vybudování náměstíčka kolem budovy úřadu, výsadba zeleně, umístnění laviček a vybudování prostoru pro odpočinek | Nové Sedlo | Jednoduchá PD včetně povolení a polož. rozpočtu | 6 mil. Kč | město | 2009 – 2010 |
| 13. | Obecní dům č.p.80 a kuželna | Změna způsobu vytápění na ekologické včetně zateplení budov | Šabina | Záměr | 3 mil. Kč | obec | 2008 – 2011 |

- Obnova a rozvoj technické infrastruktury

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Obec | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Severní obchvat Sokolova | Severní obchvat s napojením na Eastmen | Sokolov, Kr. Poříčí | Studie | 180 mil. Kč +180 mil.Kč | stát, Eastman, Sokolov, Kr. Poříčí |  |
| 2. | Chodníky | Oprava stávajících a vybudování nových chodníků Rekonstrukce ch. podél komunikace Mírová - Chodov Směr Loket | Lomnice oprava Lomnice nové Vintířov – stará část Vintířov – sídliště Jenišov Nové Sedlo Loket Sokolov Mírová Staré Sedlo | Stavební povolení Stavební povolení Stavební povolení Ohlášení Projekt, I. etapa hotová Záměr, částečně PD | 600 tis. Kč 1.400 tis. Kč 2 mil. Kč 5 mil. Kč 1,2 mil. Kč – II. etapa 500 tis. Kč 60 mil. Kč | obec obec obec obec obec obec město | 2008 2008 2002 – 2003 2002 – 2004 2007 do 2008 do 2012 |
| 3. | Silnice | Úpravy a opravy místních komunikací Propojení Vintířova a Chodova od čp. 133 po Lesní uličku Úprava pravé strany komunikace 2/181 od čp. 57 po čp. 123 Výstavba místní kom. na p.p.č. 272 a 274/3 Výstavba místní kom. na p.p.č. 415/2 a 415/3 Na p.p.č. 596/4 Na p.p.č. 201/12 Háječek P.p.č. 768/1,2,3,4,5,6 P.p.č. 593 Oprava místních komunikací po realizaci kanalizace Úpravy a opravy místních komunikací (ul.Hlavní , Okružní – výstavba kruhového objezdu) Výstavba křižovatky vedle OÚ Opravy komunikací - Černý vrch, Důlní, Příčná Budování komunikací u 28 RD, U hřiště Oprava povrchů komunikací cca 2000 m | Lomnice – hlavní silnice Hory přes kypu (revitalizace) Jenišov Nové Sedlo – II. etapa silnice II/29 Loket Vintířov Mírová Staré Sedlo Staré Sedlo Březová Hory Dolní Rychnov Dolní Rychnov Šabina | Záměr Stavební povolení Záměr PD pro SP Záměr Ve výstavbě Záměr Záměr Záměr Rozpracováno PD Záměr | 2 mil. Kč 6 mil. Kč 100 mil. Kč 60 mil. Kč 1,5 mil. Kč 7 mil. Kč 20 mil.Kč 1 mil. Kč 4 mil. Kč 9 mil. Kč 5 mil. Kč | obec obec KSÚS KV kraje, mikroregion město obec obec obec obec, kraj obec obec obec | 2008 do 2010 do 2012 2007 – 2012 2002 do 2012 do 2012 2007 2012 do 2012 2007 – 2009 2008 – 2009 2008 – 2010 |
| 4. | Kanalizace | Včetně ČOV III. etapa Na Cechu Odkanalizování školy Výstavba kanalizace – Bergnannova ul. Dobudování kanalizace | Hory Jenišov Staré Sedlo Nové Sedlo-Louč. Loket – chybí Tovární, Revoluční a Rooseveltova ulice Mírová Královské Poříčí Dolní Rychnov Šabina | Rozpracováno Rozpracováno, zůstávají pouze 4 domy Stavební povolení Stavební povolení pracuje se na PD PD PD PD | 25 mil. Kč 1 mil. Kč 31 mil. Kč 15 mil. Kč 30 - 40 mil. Kč 3 mil. Kč 4,5 mil. Kč 3 mil. Kč | obec obec + VSOZČ obec + VSMOS obec město firma VAK obec obec | do 2012 2008 2002 – 2005 2002 – 2003 2008 – 2012 do 2012 2009 – 2010 2008 – 2009 |
| 5. | Vodovod | Položení nového a rekonstr.vodov. řadu | Vintířov Nové Sedlo | Stavební povolení | 1,6 mil. Kč 5 mil. Kč | obec + VSMOS obec | 2001 – 2002 do 2010 |
| 6. | Zdroje vody |  | Hory | Záměr |  | obec | 2004 – 2005 |
| 7. | Plyn | Plynofikace obce | Hory Jenišov | Záměr Rozpracováno | 8 mil. Kč 4 mil. Kč | obec obec | do 2012 2003 |
| 8. | Veřejné osvětlení | V nové zástavbě Rozšíření VO podél komunikace Mírová – Chodov – POZASTAVENO (ČEZ) | Staré Sedlo Mírová | Záměr pracuje se na PD | 450 tis. Kč 750 tis. Kč | obec obec, ČEZ | do 2010 2008 |
| 9. | Kabelizace elektrorozvodů | Rekonstrukce stávajících rozvodů formou kabelizace | Nové Sedlo | Záměr | 3 mil Kč | obec | 2002 – 2010 |
| 10. | Parkoviště a garážová stání: Doprava v klidu | Vybudování parkovacích a garážových stání v jednotl. částech města. Záchytné centr.parkoviště na místě bývalý skládky Rekonstr. parkoviště ZŠ, multif. centrum (ul.Komenského) Řešení parkování ve městě formou podtrávníkových parkovišť a stání u chodovského potoka | Nové Sedlo Loket Březová Chodov | Záměr PD pro ÚR Studie Architektonická studie | 5 mil. Kč 80 mil. Kč 5 mil.Kč 100 mil. Kč | obec město obec město | 2005 – 2010 2008 – 2010 2010 2011 – 2012 |
| 11. | Rekonstrukce, čištění potoka |  | Lomnice – Revitalizace potoka Vintířov Královské Poříčí Staré Sedlo | pracuje se na projektu PD, projekt z Revitalizace | 50 mil. Kč 3 mil. Kč | obec obec Lesy ČR | 2010 do 2010 2007 |
| 12. | Oprava budovy OÚ a obecních budov: Snižování energetické náročnosti městských budov | Nová okna, zateplení a fasáda Studie na opravu a rekonstrukci MÚ PD pro SP Rekonstrukce MÚ Zateplení, výměna oken a rozvodů v městských objektech | Jenišov Nové Sedlo Nové Sedlo Nové Sedlo Mírová Hory Lomnice Staré Sedlo Dolní Rychnov Chodov | Záměr, hotové ze 2/3, chybí již. strana Záměr Záměr Záměr Záměr Záměr – fasáda rozpracováno – fasáda, okna Vize, částečně studie | 500 tis. Kč 200 tis. Kč 500 tis. Kč 20 mil. Kč 0,3 mil. Kč 0,5 mil. Kč 0,5 mil. Kč 100 mil. Kč | obec město město město obec obec obec město | 2007 2007 – 2008 2007 – 2008 do 2010 2002 do 2010 2008 – 2010 2010 – 2012 |
| 13. | Příprava území | Infrastruktura pro novou komplexní výstavbu Bytové domy ANNA Na p.p.č. 185 a 186 | Hory Nové Sedlo Mírová | Studie, pracuje se na územních plánech záměr bytový dům – 6 bytů | 5 mil. Kč 8 mil. Kč | obec město kraj + obec | do 2012 2009 – 2010 do 2010 |
| 14. | Komplexní úprava veřej. prostranství a rekonstr. místní komunikace u prostoru autoservisu Kabourek | Úprava veřejného prostranství v západní části obce | Vintířov | Studie | 4 mil. Kč | obec | 2010 – 2011 |
| 15. | Dopravní terminál Chodov | Přestavba autobusového nádraží | Chodov | Projekt pro SP | 40 mil. Kč | Karlovarský kraj | 2008 |

- Rozvoj venkova a zemědělství

| Poř. Č. | Název projektu | Stručná anotace | Obec | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výstavba RD | Příprava území pro výstavbu RD | Lomnice – 15 RD Vintířov – 15 RD Královské Poříčí | Záměr PD | 6 mil. Kč 8 mil. Kč | obec obec | 2003 – 2010 do 2010 |
| 2. | Bytový fond | Rekonstrukce domů, oprava panelových domů, půdní vestavby. | Lomnice – 12 bytů Vintířov, čp. 57 Hory – škola St. Sedlo, čp. 29 a 195 a půdní byty Nové Sedlo | Záměr Stavební povolení Rozpracováno Záměr Záměr | 18 mil. Kč 1,6 mil. Kč 4,8 mil. Kč 15 mil. Kč + 8 mil. Kč | obec obec obec obec | 2004 – 2010 2001- 2002 2002 –2003 do 2012 |
| 3. | Nájemní byty | výstavba nových nájemních bytů – domů i RD | Nové Sedlo Vintířov Královské Poříčí – na statku Bernard | Záměr realizuje se | 15 mil. Kč 8 mil. Kč | obec obec obec | 2011 – 2012 2007 |
| 4. | Pečovatelský dům | Domov seniorů - ZRUŠENO | Královské Poříčí | Záměr | 30 mil. Kč | stát, krajský úřad, obec | 2005 |
| 5. | Oprava škol | Zateplení a fasáda ZŠ čp. 29, čp. 182 - ZRUŠENO | Staré Sedlo |  |  |  |  |
| 6. | Rekonstrukce 2 činžovních domů |  | Královské Poříčí | Záměr | 20 mil. Kč | obec | do 2012 |
| 7. | Integrovaný projekt na rekonstrukci základních škol | I. etapa – studie II. etapa – stavební projekt | mikroregion | Záměr | 350 tis. Kč 100 mil. Kč | obce mikroregionu | 2007 – 2012 |
| 8. | Výstavba bytového domu ve Vintířově | Výstavba 12-ti nových bytových nových jednotek | Vintířov | PD pro ÚŘ | 21 mil. Kč | obec | 2009 – 2010 |
| 9. | Příprava území pro výstavbu RD – 5. etapa | Příprava sítí a komunikací pro výstavbu RD pod vodní nádrží | Vintířov | Studie | 6 mil. Kč | obec | 2008 – 2009 |
| 10. | Zóna pro výstavbu RD „Výsluní“ | vytvoření infrastruktury ,zasíťování pro 14 RD | Březová | Studie | 15 mil.Kč | obec | 2009 2010 |
| 11. | Zóna pro výstavbu RD „Drahotín“ | vytvoření infrastruktury, zasíťování pro 10 RD | Březová | Studie | 10 mil.Kč | obec | 2011 2012 |
| 12. | Hřbitov | výstavba hřbitova (možno po dílčích částech) | Březová | Stavební povolení -možno realizovat po částech –samostatné SP | 20 mil.Kč | obec | 2007 2012 |
| 13. | Revitalizace sídlištních prostor | Nové komunikace a mobiliář na městských sídlištích | Chodov | Vize, částečně studie | 60 mil. Kč |  | 2009 – 2012 |
| 14. | Rozvoj technické infrastruktury | Příprava a zasíťování pozemků pro výstavbu RD a průmyslovou zónu | Chodov | Územní plán | 60 mil. Kč |  | 2011 – 2012 |

- Rozvoj lidských zdrojů

| Poř. č. | Název projektu | Stručná anotace | Obec | Rozpracovanost | Finanční potřeba | Klíčoví partneři | Čas realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hřiště | Opravy hřišť, zatravňování, budování nových Úprava hřiště u ZŠ | Lomnice Jenišov Staré Sedlo | Stavební povolení Záměr Územní rozhodnutí Studie, PD | 1,2 mil. Kč 300 tis. Kč 850 tis. Kč 2 mil. Kč | obec obec obec Eastman, obec | 2002 2005 2002 do 2012 |
| 2. | Víceúčelová sportovní hala | Vybudování nové víceúčelové sportovní haly pro potřeby TJ, ZŠ, místních organizací, dětí a mládeže | Lomnice | Záměr | 15 mil. Kč | obec | 2010 |
| 3. | Víceúčelová sportovní zařízení | Víceúčelová zařízení pro sport v integrovaných částech města Loučka, Jalový Dvůr, Chranišov | Nové Sedlo | Záměr, průběžně se realizuje | 1,5 mil Kč | obec | 2007 – 2008 |
| 4. | Úprava tělocvičny | Výstavba diváckých prostor v místní tělocvičně Rozšíření stávající tělocvičny - ZRUŠENO | Vintířov Královské Poříčí | Záměr Záměr | 800 tis. Kč 5 mil. Kč | obec obec | 2003 – 2004 2007 |
| 5. | Víceúčelový sál | Výstavba, rekonstrukce, přeměna víceúčelového sálu | Hory – výstavba nové budovy Jenišov Staré Sedlo | Záměr Záměr Záměr | 10 mil. Kč | obec obec obec | do 2012 do 2012 2004 |
| 6. | Dětské a sportovní hřiště | Vybudování sportovního areálu s možností všestranného využití pro občany a návštěvníky obce | Vintířov | Ohlášení, vybrán dodavatel | 6,1 mil. kč | obec | do 2009 |
| 7. | Víceúčelová plocha | Úprava plochy, která bude využívána pro občany, sportovce a k výcviku dobrovolných hasičů | Vintířov | Žádost o ÚR | 2,5 mil. Kč | obec | 2002 – 2003 |
| 8. | Víceúčelové vodní nádrže | Obnova pláží, cest, hrází a udržovací práce na stávajících plochách | Nové Sedlo | Projekt ANNA – podána žádost na PD pro SP | 2 mil. Kč | město | 2007 – 2008 |
| 9. | Střelnice | Nová střelnice s mezinárodními parametry - Střelecký areál - ZRUŠENO | Lomnice Královské Poříčí | Záměr Záměr | 2 mil. Kč 5 mil. Kč | obec, SUAS obec | 2004 2012 |
| 10. | Letní sáňkařská dráha | Doplnění turistických možností - ZRUŠENO | Královské Poříčí | Záměr | 6 mil. Kč | obec | 2010 |
| 11. | Rekonstrukce přírodního divadla | vybudování sociálního a technického zázemí | Loket | PD k ÚR | 8 - 10 mil. Kč | město | 2008 |
| 12. | Rekonstrukce zámečku | Přemístění OÚ, vytvoření sportovně technického zázemí obce | Královské Poříčí | Studie | 25 mil. Kč | obec, krajský úřad | 2005 – 2008 |
| 13. | Dům dětí, mládeže a dospělých ve Vintířově k využití volného času | Vybudování nové knihovny a zázemí pro rekreační sporty | Vintířov | PD pro ÚŘ, PD pro stav. povolení a výběr zhotovitele | 18,5 mil. Kč | obec | 2007 – 2008 |
| 14. | Úprava veřejného prostranství u bývalé Vintířovské vodárny včetně chodníku a dětského hřiště | Zázemí pro odpočinek občanů | Vintířov | Studie | 3 mil. Kč | obec | 2011 – 2012 |
| 15. | Rozšíření a modernizace Střelnice | vybudování nových prostor např. pro skating aj. | Lomnice | Záměr | 2 mil. Kč | obec | 2008 |
| 16. | Kulturní a společenské centrum | Přestavba hospody na kultur. a společ. centrum | Lomnice | Záměr | 20 mil. Kč | obec | 2008 |
| 17. | Víceúčelové sportoviště | v areálu přírodního divadla | Loket | Záměr | 8 -10 mil. Kč | město | 2008 – 2009 |
| 18. | Výstavba nové školy | přesun ZŠ, která teď vyučuje ve 3 budovách pod jednu novou střechu | Loket | Záměr | 100 mil. Kč | město | 2008 – 2012 |
| 19. | Multifunkční centrum | Rekonstrukce stávajícího kulturního domu | Březová | Stavební povolení,studie proveditelnosti | 40 mil.Kč | obec | 2007 2008 |
| 20. | Lyžařského areál Březová | rekonstrukce stávající lyž.vleku v Březové | Březová | Územní rozhodnutí | 30 mil. Kč | obec | 2008 2009 |
| 21. | Multifunkční objekt „Rudolecká stodola“ | výstavba multifunkčního kulturně sportovního zařízení | Březová - Rudolec | Záměr | 3 mil. Kč | obec | 2008 2009 |
| 22. | Fotbalové hřiště | Rozšíření stávajícího fotbalového areálu o tréninkové hřiště. | Březová | Studie | 4 mil. Kč | obec | 2010 |
| 23. | Sportovní centrum Chodov | Plavecký bazén, sportovní hala, ubytovna | Chodov | Projekt pro SP | 255 mil. Kč | město, TJ Spartak | 2008 – 2010 |
| 24. | Víceúčelový objekt zázemí sportovního zařízení | I. etapa: zázemí pro sportovce, parkoviště, komunikace II. etapa: výstavba hřiště s tartanovým povrchem | Nové Sedlo | Stavební povolení, vybrán dodavatel | II. etapa – 6,5 mil. Kč | město | do 2009 |